UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE INFORMÁTICA

Graduação em Sistemas de Informação

Sistema de Remoção - IFPE

Relatório de Qualidade / Critérios de aceitação

**Professor(a): Alexandre Vasconcelos**

**Equipe: Luiz Mendes***{lfbmm@cin.ufpe.br}*

**Lucas Barbosa***{lcb3@cin.ufpe.br}*

**Marcson Santos***{mss12@cin.ufpe.br}*

**Thiago Vanderlei***{tfv3@cin.ufpe.br}*

**Recife, novembro de 2019**

Objetivo do Plano de Gerenciamento da Qualidade do Projeto

O nosso plano de gerenciamento da qualidade descreve como nossa equipe de gerenciamento de projetos implementará a política de qualidade para na construção do projeto.

De nossa responsabilidae definir as métricas de qualidade para atender as necessidades do cliente e garantir a conformidade das entregas de acordo com a política de qualidade da empresa e os critérios de aceitação definidos.

Quadro de medição do índice de qualidade

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisito | Indicador | Meta | Frequencia | Técnica de Medição |
| Realizar as reuniões síncronas dentro do prazo estabelecido | Quantidade de encontros | Realizar o número de encontros planejados no plano de projeto | Semanal | Contabilizar os encontros realizados com base no calendário de encontros síncrinos |
| Entregar os relatórios de feedback após cada reunião | Quantidade de relatórios | Possuir o número de relatórios igual ao número de encontros síncronos | Semanal | Contabilizar os relatórios entregues ao final de cada encontro síncrino |
| Manter as entregas de cada etapa do projeto dentro do prazo | Data de entrega | Realizar o maior número de entregas dentro do prazo estipulado | Semanal | Validar as entregas planejadas no plano do projeto com as entregas feitas. |
| Utilizar o menor custo possível para execução do projeto | Valor gasto | Possuir o valor gasto semanal inferior ao planejado ou dentro do que foi estipulado no plano do projeto | Semanal | Verificar o valor gasto com o valor planejado |

Critérios de aceitação do produto

Listamos os critérios para aceitação do produto pelo cliente final com base no relatório do plano de qualidade.

* Atende a principal necessidade do cliente? SIM
* Preenche as lacunas que causa o principal problema? SIM
* A proposta trouxe mudança positiva e de valor de forma siginificativa? SIM
* Atende as necessidades de todos envolvidos no projeto? SIM
* É possivel de implementar? SIM
* Descreveu a proposta solutiva com riqueza de detalhes necessária? SIM
* Manteve as diretrizes organizacionais do cliente final? SIM
* O custo do projeto foi dentro do esperado? SIM
* A entrega do produto final dentro do prazo? SIM