## Slide 1: Kickoff - Planejamento Inicial Remoção de Servidores (PROCESSO)
Equipe: Luiz Felipe Mendes, Marcson Santos, Thiago Vasconcelos, Lucas do Carmo
Cliente: IFPE (Instituto Federal de Pernambuco)

## Slide 2: O que foi planejado para o projeto ?
Encontros semanais entre os integrantes da equipe, duas vezes na semana nos encontramos para definir os pontos do projeto para atuação.
Um dos encontros tem a participação do cliente real para que haja esclarecimentos das dúvidas e pontos de consulta que separamos no primeiro encontro.
Encontros com os responsáveis administrativos dos Campus para maior entendimento e coleta de de informações sobre o processo de entrada e saída do servidores.
Entrar em contato com o responsável direto pelo desenvolvimento da página de remoção afim de entender as possibilidades de implementar as ideias resolutivas em cunho prático, tecnológico.

## Slide 3: 2) O que foi realizado até o momento ?
Capturamos as informações da situação atual através de reuniões com cliente real
O cliente definiu o objetivo principal que temos que atingir.
Identificamos a onde devemos atuar e as pessoas que devemos contatar para haver um melhor entendimento do processo.
Definimos a descrição do problema existente com base nas informações fornecidas pelo cliente até o momento.
Apresentamos o modelo Delisle

## Slide 4: 3) Abordagem metodológica para o projeto
Metodologia Waterfall : a execução sequencial de etapas, a partir de uma ordem lógica, buscando atingir um determinado resultado

## Slide 5: 4) O que está dando certo no projeto
Comunicação entre os integrantes
Simetria entre as ideias dos integrantes a fim de chegar numa solução.
Diversificação de métodos resolutivos para o problema
Contato com o cliente direto
Entendimento das dificuldades da situação real do problema.

## Slide 6: 5) Os principais desafios encontrados até o momentos
Entendimento do funcionamento lógico do sistema na prática.
Saber a compatibilidade do site do sistema em si para aplicar as soluções tecnológicas levantadas.
Noção dos recursos disponíveis para implementação das melhorias.
Encontrar uma ferramenta compatível ao sistema de remoção ou se será necessário desenvolvê-la.
Identificar os responsáveis administrativos pelo processo de entrada e saída de um servidor no Campus.